# Informe de auditoria — LavadoCarros

Total Clean Car

Auditoria tecnica — Total Pacific Group

Version 1.1 · 11 de octubre de 2026

Table of Contents

Fecha: 2026-09-15 (revisado 2026-10-10) · Version: 1.1 Ruta: /home/server-dt/Documentos/lavado_de_carros

## 0.1	Resumen ejecutivo

Sistema de reservas de lavado de vehiculos a domicilio. Es el proyecto mejor construido de los auditados hasta ahora. La arquitectura esta bien separada en capas, la autenticacion y la autorizacion estan resueltas con cuidado, hay rate limiting razonado, la subida de archivos esta acotada y el codigo explica sus propias decisiones en comentarios que resultaron exactos al contrastarlos.

Tiene datos de un piloto funcional completo: 18 reservas que recorrieron todo el ciclo, con asignacion de lavador, evidencia, pago y calificacion.

Los problemas no estan en el codigo sino alrededor:

- PostgreSQL esta expuesto a la red local (puerto 5437), sin que firewalld lo cubra.

- No hay ningun respaldo, y aqui se perderian tanto la base como las evidencias fotograficas y los comprobantes de pago.

- El webhook de pagos no valida firma. Hoy es inocuo porque la pasarela no esta conectada; sera grave el dia que se conecte.

## 0.2	Estado general

🟡 OPERATIVO CON OBSERVACIONES

## 0.3	Arquitectura

Tres contenedores (React+nginx / Express+Prisma / PostgreSQL 15.18), sin cache ni colas, con integraciones de SMTP y Twilio. Separacion rutas → controladores → servicios → Prisma. Adecuada.

## 0.4	Codigo

Buena calidad. Destacan tres decisiones correctas y poco frecuentes:

- La autenticacion revalida contra la base en cada peticion, de modo que suspender una cuenta corta el acceso al instante en vez de esperar 24 h.

- El rate limiting usa id de usuario como clave, no IP, con el razonamiento documentado sobre el falseo de X-Forwarded-For.

- La verificacion de pertenencia esta presente: un cliente no puede pagar la reserva de otro.

## 0.5	Docker

Correcto en lo esencial: depends_on con service_healthy, volumenes declarados, politica de reinicio. Falta healthcheck en backend y frontend, y los tres puertos se publican en todas las interfaces.

## 0.6	Base de datos

PostgreSQL 15.18, 15 entidades, integridad referencial coherente (RESTRICT en lo identificatorio, SET NULL en lo circunstancial). Sin procedimientos ni triggers. Usuario.rol es texto libre en vez de enum.

## 0.7	Seguridad

3 hallazgos altos, 4 medios, 2 bajos, 1 informativo. Ningun critico. Lo fundamental —contrasenas con bcrypt, secreto JWT fuerte, autorizacion por rol, validacion de subidas, sin superficie de SQL Injection— esta bien resuelto.

## 0.8	Documentacion

Existia documentacion previa abundante (8 archivos). Se conserva completa y queda clasificada: 3 vigentes, 2 desactualizados, 1 incompleto, 1 duplicado, 1 no verificable. La API ya publicaba Swagger, que es la mejor documentacion tecnica que tenia el proyecto.

## 0.9	Backup

🔴 Inexistente, y con tres elementos irrecuperables: base, archivos subidos y .env.

## 0.10	Operacion

Sin monitoreo ni healthcheck de aplicacion. Logs sin persistencia.

## 0.11	Mobile

⚪ N/A.

## 0.12	Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposicion |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdida total de datos del piloto | media | alto | alta — sin respaldo |
| Acceso directo a PostgreSQL desde la LAN | media | alto | alta |
| Fraude via webhook al conectar la pasarela | alta si se conecta sin corregir | alto | alta |
| Perdida de evidencias y comprobantes | media | alto | alta — son respaldo documental del servicio y del cobro |
| Crecimiento sin limite de uploads_data | media | medio | media |
| Perdida del codigo | baja | medio | media — sin remoto git |

## 0.13	Inconsistencias

### 0.13.1	INC-01 — Documentacion previa anterior al codigo

DOCUMENTACION_TECNICA.md, ANALISIS.md y MODELO_BASE_DATOS.md son del 2026-08-28; el codigo siguio cambiando hasta el 2026-08-31 (rate limiting y flujo de comprobantes). Revisar: los tres documentos. Impacto: medio, quien los lea creera que no hay rate limiting.

### 0.13.2	INC-02 — Version del producto sin unificar

backend declara 1.0.0, frontend declara 0.1.0, y no hay etiquetas en git. Impacto: bajo, pero impide referirse a “la version X” en soporte.

### 0.13.3	INC-03 — idea.md duplica IDEA_NEGOCIO.md

Dos documentos de negocio solapados. Impacto: bajo.

### 0.13.4	INC-04 — Los roles validos viven en un comentario

El schema declara rol String y los cuatro valores validos estan solo en un comentario. Codigo y base no coinciden en el nivel de garantia. Impacto: medio.

## 0.14	Documentacion faltante (antes de esta auditoria)

Faltaban: manual de usuario, manual de administrador, manual de soporte, documentacion de operacion, de continuidad, plan de pruebas y gestion de versiones. Todo queda creado en docs/.

## 0.15	Recomendaciones

| ID | Hallazgo | Categoria | Severidad | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONT-01 | Sin respaldo de base, archivos ni secretos | Continuidad | 🔴 CRITICO | Respaldo diario de los tres. Script en docs/12_CONTINUIDAD |
| SEC-01 | PostgreSQL alcanzable desde la LAN | Seguridad | 🟠 ALTO | Publicar como 127.0.0.1:5437:5432 |
| SEC-02 | Webhook de pagos sin validacion de firma | Seguridad | 🟠 ALTO | Resolver ANTES de conectar la pasarela. Validar HMAC del proveedor |
| SEC-03 | API y Swagger expuestos sin autenticacion | Seguridad | 🟠 ALTO | API en 127.0.0.1 tras nginx; Swagger fuera de produccion |
| SEC-04 | CORS refleja cualquier origen con credenciales | Seguridad | 🟡 MEDIO | Lista blanca de origenes |
| SEC-05 | Sin cabeceras de seguridad | Seguridad | 🟡 MEDIO | Agregar helmet |
| SEC-07 | rol como texto libre sin restriccion | Seguridad | 🟡 MEDIO | Convertir a enum de Prisma |
| OPS-01 | Backend y frontend sin healthcheck | Operacion | 🟡 MEDIO | Usar GET /api/health, que ya existe |
| OPS-02 | uploads_data crece sin politica de purga | Operacion | 🟡 MEDIO | Definir retencion |
| SEC-06 | X-Powered-By expone el framework | Seguridad | 🔵 BAJO | Cubierto por helmet |
| SEC-08 | Limite de cuerpo JSON de 20 MB | Seguridad | 🔵 BAJO | Bajar a 1-2 MB |
| INC-01 | Documentacion previa desactualizada | Documentacion | 🟡 MEDIO | Actualizar o marcar como historica |
| GES-01 | Repositorio sin remoto | Gestion | 🟡 MEDIO | Publicar en el git de la empresa |
| PEND-01 | Matriz de permisos por rol sin verificar | Pruebas | 🟡 MEDIO | Completar la matriz de docs/13_PRUEBAS |
| NEG-01 | Vigencia del piloto sin definir | Negocio | 🟡 MEDIO | Definir si pasa a produccion |

## 0.16	Prioridad recomendada

- CONT-01 — respaldo. Hay datos de negocio reales que hoy se perderian.

- SEC-01 — cerrar PostgreSQL. Es un cambio de una linea.

- SEC-02 — webhook. Bloqueante para conectar pagos, no urgente mientras no se conecte.

- SEC-03 — exposicion de la API.

- OPS-01, SEC-04, SEC-05, SEC-07.

- El resto.

Ningun cambio fue aplicado durante esta auditoria.

## 0.17	Anexo — Inconsistencia de propiedad de archivos (detectada al cerrar)

Al intentar registrar la documentacion en git aparecio un problema de permisos. Diagnostico:

Dentro del proyecto conviven archivos de dos duenos distintos. Son de root, entre otros:

.env
.git/COMMIT_EDITMSG
.git/objects/  (varios subdirectorios)
backend/prisma/seed-demo.js
backend/prisma/demo-imagenes.js
backend/src/utils/credenciales.js
backend/src/utils/firmaArchivos.js

El resto pertenece a server-dt, que es el dueno del directorio y el usuario con el que se opera normalmente.

Causa: en algun momento se trabajo en el proyecto como root (docker, edicion directa o git), y esos archivos quedaron con ese dueno.

Impacto:

- server-dt no puede hacer commit en el repositorio: git falla con “permisos insuficientes para agregar un objeto”.

- .env, que contiene los secretos, pertenece a root. El usuario habitual no puede leerlo ni rotarlo sin elevar privilegios.

- Un despliegue o actualizacion ejecutado como server-dt fallaria de forma poco evidente.

Recomendacion (no aplicada): unificar la propiedad del proyecto.

sudo chown -R server-dt:server-dt /home/server-dt/Documentos/lavado_de_carros
sudo chmod 600 /home/server-dt/Documentos/lavado_de_carros/.env

Y en adelante, no operar el proyecto como root. Esta correccion no se aplico en esta auditoria porque cambia permisos del sistema de archivos y excede el alcance de “analizar y documentar”.

Severidad: 🟡 MEDIO (OPS-03).

## 0.18	Revisión 2026-10-10

Version del informe: 1.1 · Codigo revisado: a27181b (2026-10-08) · Solo lectura: no se inicio sesion en la app ni se escribio en la base.

Este repositorio es publico. Esta seccion describe cada falla y su correccion, pero omite a proposito los pasos para reproducirla. El detalle tecnico completo esta en la copia interna de la auditoria (Documentos/AUDITORIA-2026-10-10/, fuera del repo).

### 0.18.1	Estado general: 🔴 CRITICO

El codigo mejoro mucho desde el 15-sep (helmet, refresh revocable, 203 pruebas, CI, respaldo diario verificado). El estado empeora por la operacion: el panel ya se usa desde Internet por HTTP y siguen vigentes credenciales que estan publicadas. El sistema sigue en piloto: 22 reservas en total, solo 4 desde el 15-sep y ninguna futura.

### 0.18.2	Pendientes del 2026-09-15

| ID | Tema | Estado al 2026-10-10 |
| --- | --- | --- |
| CONT-01 | Respaldo | 🟡 PARCIAL: cron diario con dump verificado y restauracion probada, pero queda en el mismo servidor, falto el del 09-oct (corte del servidor) sin alerta y la retencion mensual no funciona (LAV-N05) |
| SEC-01 | PostgreSQL publicado en todas las interfaces | 🔴 ABIERTO y agravado: el usuario de la app es superusuario y su contrasena coincide con la versionada |
| SEC-02 | Webhook de pagos sin firma | 🔴 ABIERTO y ya aprovechable (LAV-N01) |
| SEC-03 | Swagger publico | 🟠 ABIERTO, ahora tambien desde Internet |
| SEC-04 | CORS refleja cualquier origen | 🟡 ABIERTO (impacto bajo: la sesion va por Bearer) |
| SEC-05/06 | helmet, X-Powered-By | 🟢 CERRADO en el backend; el HTML del frontend sigue sin CSP |
| SEC-07 | rol como texto libre | 🟡 ABIERTO |
| SEC-08 | Cuerpo JSON de 20 MB | 🔵 ABIERTO en el puerto directo del backend |
| SEC-10 | Sin HTTPS | ⚪ El APK en claro es una decision aceptada. Por el mismo canal viajan el login del panel y el refresh de 7 dias |
| OPS-01 | Healthchecks | 🟡 ABIERTO: en el arranque del 09-oct nginx murio antes que el backend y solo volvio por el reinicio automatico |
| OPS-03 | Archivos de root | 🟢 CERRADO |
| GES-01 | Sin remoto git | 🟢 Resuelto, pero el remoto es publico |
| — | Cuentas del seed | 🔴 Las 4 cuentas del seed (admin incluida) siguen con la contrasena del seed |
| — | Precios de moto / adicionales | 🟠 Siguen sin cargar |
| — | Boton “no asistio” | 🟡 La API existe; ningun boton la llama |
| — | Correo y Twilio | 🟡 Sin configurar: no sale ninguna notificacion |

### 0.18.3	Hallazgos nuevos

| ID | Sev. | Hallazgo | Correccion |
| --- | --- | --- | --- |
| LAV-N01 | 🔴 | Un cliente puede dejar como pagada su propia reserva, por el flujo de pago con tarjeta y el webhook sin firma | Deshabilitar webhook y pago con tarjeta mientras no haya pasarela; al conectarla, firma HMAC del proveedor, no exponer la referencia interna y conciliar el monto |
| LAV-N02 | 🔴 | Credenciales reales (seed y base de datos) en el repositorio publico, y defaults de BD y JWT en config/index.js | Rotar las 4 cuentas del seed y la clave de PostgreSQL; publicar 5437 solo en 127.0.0.1; repo privado; quitar valores reales de los ejemplos y defaults del codigo |
| LAV-N03 | 🟠 | nginx corta toda subida de mas de 1 MB (falta client_max_body_size): fotos de celular y comprobantes fallan | client_max_body_size 32m en /api/ y redimensionar en el cliente |
| LAV-N04 | 🟠 | “Cobrado” del mes pierde lo cobrado el ultimo dia (rango en UTC contra instantes) | Rango [desde 00:00 EC, hasta+1 00:00 EC) y prueba con un pago a media tarde del ultimo dia |
| LAV-N05 | 🟠 | La retencion mensual de respaldos nunca se activa (respaldo.sh:321) | Leer bien el dia y conservar el primer paquete de cada mes |
| LAV-N06 | 🟡 | El Excel/PDF de un mes trae la hoja Resumen del mes en curso | Usar el resumen del periodo |
| LAV-N07 | 🟡 | KPIs del Dashboard sin techo de fecha y con criterios de estado distintos entre pantallas; 18 reservas pasadas siguen abiertas | Rango cerrado y un solo criterio de “lavado hecho” |
| LAV-N08 | 🟡 | Admin y operador no pueden cambiar su contrasena desde la app | “Cambiar mi contrasena” para todos los roles |
| LAV-N09 | 🟡 | El router reescribe la IP de origen: los limites por IP son globales | Reenvio sin SNAT o proxy de borde; captcha en el registro |
| LAV-N10 | 🟡 | Un lavador puede crear reservas para cualquier cliente y listar vehiculos de todos | Restringir roles en esas rutas |
| LAV-N11 | 🔵 | El cupo mensual del plan cuenta reservas de meses futuros | Rango del mes cerrado |
| LAV-N12 | 🔵 | Reservas simultaneas de franjas distintas chocan al generar el codigo | Secuencia de BD y reintento |
| LAV-N13 | 🔵 | Refresh en localStorage y HTML sin CSP | CSP en nginx; a futuro cookie httpOnly |
| LAV-N14 | 🔵 | Logs del backend sin persistencia ni IP | Rotacion o volumen; registrar usuario e IP real |
| LAV-N15 | 🔵 | Dependencias vulnerables (express/qs, nodemailer, axios, y ~100 de build por CRA) | npm audit fix sin --force, subir axios, migrar a Vite |

### 0.18.4	Mejoras sugeridas (priorizadas)

| # | Sugerencia | Esfuerzo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotar credenciales, cerrar 5437, repo privado, apagar webhook y tarjeta (LAV-N01/N02) | S | Muy alto |
| 2 | Subidas de mas de 1 MB y compresion en el cliente (LAV-N03) | S | Muy alto |
| 3 | Retencion mensual, copia externa cifrada y alerta si falta un respaldo | S-M | Alto |
| 4 | Swagger solo fuera de produccion, 3042 en 127.0.0.1, CORS_ORIGINS | S | Alto |
| 5 | Cuadre de caja: rangos en “cobrado”, resumen del periodo, un criterio de estados (LAV-N04/N06/N07) | S | Alto |
| 6 | Boton “No asistio” y cierre nocturno de reservas vencidas | S | Alto |
| 7 | Precios de moto y catalogo de adicionales | S | Alto |
| 8 | SMTP y recordatorios por el gateway WhatsApp propio en lugar de Twilio | M | Alto |
| 9 | “Cambiar mi contrasena” y politica minima (LAV-N08) | S-M | Medio-alto |
| 10 | Fidelizacion: sellos, referidos, recordatorio a los 30 dias, calificacion por WhatsApp | M | Alto |
| 11 | Pago por QR/transferencia antes que tarjeta; luego pasarela local con webhook firmado | M-L | Alto |
| 12 | Healthchecks con depends_on: service_healthy y logs con rotacion | S | Medio |
| 13 | Roles por ruta, rol como enum, tope de rango en exportaciones | S-M | Medio |
| 14 | Migrar de CRA a Vite | M | Medio |

### 0.18.5	No verificado

Alcance desde Internet de 5437 y 3042 (requiere escaneo externo); LAV-N01 no se ejecuto (sale de leer el codigo); no se corrio la suite Jest ni se probo una restauracion; no se revisaron las cuentas demo ni el contenido de HISTORIAL_CHAT.md del repo publico.

## 0.19	Control de versiones

| Version | Fecha | Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2026-10-11 | Emision inicial del documento. | Auditoria tecnica |

Documento interno de Total Pacific Group. Generado desde la documentacion del repositorio; la fuente es el archivo Markdown correspondiente.